Утверждены

распоряжением Министерства

имущественных отношений

и градостроительной деятельности

области от 10.07.2025 № 1587-р

(Приложение 4)

Условия конкурса по продаже здания (Учебный корпус)

по адресу: Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, ул. Сергея Орлова, дом 6

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, ул. Сергея Орлова, дом 6, с кадастровым номером 35:24:0201008:113 (далее - объект культурного наследия), в соответствии с приложением № 1 к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 18 июня 2025 года № 22-О/01-11, указанных в следующей таблице:

| № п/п | Наименование исследовательской, проектно-сметной и технической документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В рамках хозяйственной деятельности обеспечить демонтирование кондиционеров с фасадов здания. | до 30 декабря 2026 года | Акт технического состояния объекта культурного наследия от 16 июня 2025 г. № 172, извещение об учете мнения получено представителем собственника объекта культурного наследия 17 июня 2025 года. От собственника возражений не поступило. |
|  | Обеспечить разработку научно-проектной документации на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ, обеспечить ее согласование с региональным органом охраны объектов культурного наследия. | до 30 сентября 2027 года |  |
|  | На основании разработанной и согласованной научно-проектной документации обеспечить проведение работ, указанных в пункте 2 настоящего приложения. Перед началом проведения работ получить разрешение в региональном органе охраны объектов культурного наследия. | до 30 сентября 2029 года |  |
|  | Поддерживать объект культурного наследия и его территорию в надлежащем состоянии. | Постоянно |  |
|  | Обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия при обнаружении иных дефектов и повреждений с выполнением необходимых подготовительных процедур в соответствии с законодательством. | По мере необходимости |  |

2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия Покупатель обязан в установленные Главным управлением охраны объектов культурного наследия (далее – Главное управление) сроки:

- обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

- в случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в Главное управление. Главное управление, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обнаруженный объект культурного наследия. Дальнейшее взаимодействие Главного управления с Покупателем, в отношении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ;

- организовать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,  в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Покупатель в месячный срок с момента проведения мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия обязан направить уведомление в Главное управление о его завершении.

4. Работы на объекте культурного наследия проводить пропорционально занимаемым площадям, совместно со смежными лицами, указанными в части 
11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ.

5. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов заключений, отчетов исполняемых по заказу Покупателя, по мере их изготовления передаются  органу охраны объектов культурного наследия в 10-дневный срок после их получения, безвозмездно.