Утверждены

распоряжением Министерства

имущественных отношений

и градостроительной деятельности

области от 26.01.2026 № 98-р

(Приложение 4)

Условия конкурса по продаже здания

по адресу: Вологодская область, город Вологда, Советский пр., 59

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, проспект Советский, д. 59, с кадастровым номером 35:24:0202038:38 (далее - объект культурного наследия), в соответствии с приложением № 1 к охранному обязательству собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Комитета по охране объектов культурного наследия  Вологодской области от 18 марта 2024 года № 11-О/01-11, с изменениями, указанных в следующей таблице:

| № п/п | Состав (перечень) видов работ | Сроки (периодич-ность проведения работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать научно-проектную документацию на проведение ремонтных работ, в том числе: - цоколь и наружные стены, устройство отмостки; - монтаж водосточной системы; - внутренние стены, перекрытия; - полы; - замена деревянных оконных рам на новые с сохранением исторического рисунка расстекловки, - замена наружных и внутренних деревянных дверей на новые; - замена наружных металлических дверей на деревянные; - ремонт межэтажных лестниц; - демонтаж металлических решеток на оконных проемах. В научно-проектную документацию включить раздел по обеспечению доступа в помещения объекта инвалидов в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834. Обеспечить ее согласование с региональным органом охраны объектов культурного наследия. | до 1 сентября 2027 года | Извещение направлено собственнику объекта 27.11.2025 письмом № ИХ.53-6264/25. Возражений не поступило. |
| 2 | Провести ремонтные работы, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в соответствии с разработанной и согласованной научно-проектной документацией. Перед началом проведения работ получить соответствующее разрешение в региональном органе охраны объектов культурного наследия. | до 1сентября 2029 года |  |
| 3 | Поддерживать объект культурного наследия и его территорию в надлежащем и безопасном для окружающих состоянии. | Постоянно |  |
| 4 | Обеспечить проведение ремонтных работ объекта культурного наследия при обнаружении иных дефектов и повреждений с выполнением необходимых подготовительных процедур в соответствии с законодательством. | По мере необходимости |  |

2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия Покупатель обязан в установленные Главным управлением охраны объектов культурного наследия (далее – Главное управление) сроки:

- обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

- в случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в Главное управление. Главное управление, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обнаруженный объект культурного наследия. Дальнейшее взаимодействие Главного управления с Покупателем, в отношении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ;

- организовать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,  в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Покупатель в месячный срок с момента проведения мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия обязан направить уведомление в Главное управление о его завершении.

4. Работы на объекте культурного наследия проводить пропорционально занимаемым площадям, совместно со смежными лицами, указанными в части 
11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ.

5. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов заключений, отчетов исполняемых по заказу Покупателя, по мере их изготовления передаются  органу охраны объектов культурного наследия в 10-дневный срок после их получения, безвозмездно.